**管理员：**

1. 客户的信息添加、修改；

客户表：

|  |  |
| --- | --- |
| 客户名称 |  |
| 父客户 |  |
| 代码 |  |
| 行业 |  |
| 服务类别 |  |
| 票类 |  |
| 服务费 | 每个服务类别不一样 |
| 生效开始时间 |  |
| 生效结束时间 |  |

1. 社保帐套：

城市名，保险类型（三险、五险），保险明细（如三险包括养老 医疗），公司/个人，公司/个人 每个保险的比例。

1. 城市管理员、驻场管理员的所有操作。

包括：手工录入补缴、退费模块，在每月30号请款的时候算上。

**驻场管理员：**

1. 人员信息的添加、修改：

录入信息：员工姓名、身份证、每个人每个保险都有一个基数（？）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所属客户 | 小a |  |
| 姓名 |  |  |
| 身份证 |  |  |
| 性别 | 自动识别 |  |
| 生日 | 自动识别 |  |
| 手机 |  |  |
| QQ |  |  |
| 险种 |  |  |
| 合同起始日 |  |  |
| 合同结束日 | 离职操作 |  |
| 社保起交时间 | 解决28号入职，其实下月1号才用交的case，用于计算30号的请款表 |  |

**城市客服：**

1. 对账，见手机。

辰帆多拿，社保局少交

辰帆少拿，社保局多交

思路：社保局拿出的电子表

1. 看人员增加，查询操作。查询条件：城市、入职起始时间

**相关表：**

1. 人员信息表
2. 客户信息表
3. 社保帐套表

4． 补缴表

5. 退费表

6. 每个月的请款表

请款注意：补缴、退费，员工社保起交时间

# 需求统计

## 管理员功能

1,2,3,5,8,13

管理员功能列表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能名 | 开发耗时 | 测试耗时 |
| 客户信息添加（页面） | 5 | 3 |
| 客户信息添加（excel） | 3 | 2 |
| 客户信息修改 | 3 | 2 |
| 客户信息删除 | 1 | 1 |
| 客户信息列表、条件查询 | 5 | 3 |
|  |  |  |
| 社保帐套添加 | 3 | 2 |
| 社保帐套修改 | 3 | 2 |
| 社保帐套删除 | 1 | 1 |
| 社保帐套列表、查询 | 3 | 2 |
|  |  |  |
| 手工补缴 | 3 | 2 |
| 手工退费 | 3 | 2 |
|  |  |  |
| 每月出对账文件 | 13 | 8 |
| 总计 | 46+30=76 | |

## 驻场管理员功能

1,2,3,5,8,13

驻场客服功能列表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能名 | 开发耗时 | 测试耗时 |
| 人员信息添加（页面） | 8 | 5 |
| 人员信息添加（excel） | 5 | 3 |
| 人员信息修改 | 5 | 3 |
| 人员信息删除 | 1 | 1 |
| 人员信息列表、条件查询 | 8 | 5 |
| 总计 | 27+17=44 | |

## 城市客服功能列表：

1,2,3,5,8,13

城市客服功能列表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能名 | 开发耗时 | 测试耗时 |
| 城市客服对账 | 13 | 8 |
| 对人员信息 | 8 | 5 |
| 总计 | 21+13=34 | |

## 权限管理模块

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能名 | 开发耗时 | 测试耗时 |
| 添加账号 | 5 | 3 |
| 修改账号 | 3 | 2 |
| 查询账号（登陆） | 3 | 2 |
| 删除账号 | 1 | 1 |
| 总计 | 12+8=20 | |

## 日志记录模块

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能名 | 开发耗时 | 测试耗时 |
| 账号操作日志记录 | 3 | 2 |
| 客户操作日志记录 | 5 | 3 |
| 人员操作日志记录 | 5 | 3 |
| 帐套操作日志记录 | 5 | 3 |
| 补缴操作日志记录 | 3 | 2 |
| 退费操作日志记录 | 3 | 2 |
| 总计 | 24+15=39 | |
|  |  |  |

## 应用部署

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能名 | 开发耗时 | 测试耗时 |
| 部署、调试网站 | 10 | 2 |

总耗时：

174+39+12=225